Załącznik nr 1

do Planu Rozwoju Lokalnego

Gminy Jedlnia Letnisko

Źródła finansowania zadań przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013

Program 1.	Poprawa stanu środowiska naturalnego

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady | Koszty kwalifikowane | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ |
| 1. | Projekt i rozbudowa wodociągu w ul. Radomskiej w Jedlni Letnisko | 2007 | 174 709 | 112 319 | 174 709 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 75 314 |  | 75 314 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.SIWRM |  | 99 395 |  | 99 395 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Projekt i budowa wodociągu w m. Wrzosów | 2008 | 2 685 600 | 2 285 600 |  | 2 685 600 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 742 840 |  |  | 742 840 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE (RPO lubPROW) |  | 1 942 760 |  |  | 1 942 760 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Projekt i rozbudowa kanalizacji i wodociągu w m. Natolin | 2008 | 100 000 |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 60 000 |  |  | 60 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3. SIWRM |  | 40 000 |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Projekt i rozbudowa wodociągu w m. Rajec Poduchowny | 2008 | 150 000 |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 90 000 |  |  | 90 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3. SIWRM |  | 60 000 |  |  | 60 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Projekt i rozbudowa wodociągu w m. Lasowice | 2009 | 130 000 |  |  |  | 130 000 |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 30 000 |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 3. SIWRM |  | 100 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |
| 6. | Projekt i rozbudowa SUW (budowa studni nr 3 i nr 4) | 2008-2009 | 1 500 000 | 1 400 000 |  | 100 000 | 1 400 000 |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 310 000 |  |  | 100 000 | 210 000 |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE (RPO lub PROW) |  | 1 190 000 |  |  | 0 | 1 190 000 |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7. | Projekt i budowa wodociągu w m. Maryno | 2009-2010 | 2 350 000 | 2 000 000 |  |  | 1 050 000 | 1 300 000 |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 650 000 |  |  |  | 200 000 | 450 000 |  |  |  |
|  | 2. Środki UE (PROW lub RPO) |  | 1 700 000 |  |  |  | 850 000 | 850 000 |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | RAZEM |  | 7 090 309 |  | 174 709 | 3 035 600 | 2 580 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. Środki własne |  | 1 958 154 |  | 75 314 | 992 840 | 440 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Środki UE |  | 4 832 760 |  | 0 | 1 942 760 | 2 040 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Inne źródła |  | 299 395 |  | 99 395 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady | Koszty kwalifikowane | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ |
| 1. | Budowa kanalizacji w m. Sadków | 2008 | 3 594 244 | 3 109 944 |  | 3 594 244 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 1 261 786 |  |  | 1 261 786 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE (PROW lub RPO) |  | 2 332 458 | 2 332 458 |  | 2 332 458 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Projekt i budowa kanalizacji w m. Groszowice i Lasowice | 2009-2010 | 7 865 952 | 7 116 194 |  |  | 3 941 569 | 3 924 382 |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 1 817 187 |  |  |  | 917 187 | 900 000 |  |  |  |
|  | 2. Środki UE (RPO lub PROW) |  | 6 048 765 | 6 048 765 |  |  | 3 024 382 | 3 024 382 |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. | Projekt i budowa kanalizacji w m. Jedlnia Letnisko i Aleksandrów | 2009-2013 | 17 338 000 | 16 138 000 |  |  | 3 143 460 | 3 467 600 | 3 467 600 | 3 467 600 | 3 791 740 |
|  | 1. Środki własne |  | 3 620 700 |  |  |  | 400 000 | 724 140 | 724 140 | 724 140 | 1 048 280 |
|  | 2. Środki UE (RPO lub PROW) |  | 13 717 300 | 13 717 300 |  |  | 2 743 460 | 2 743 460 | 2 743 460 | 2 743 460 | 2 743 460 |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków | 2010-2011 | 2 900 000 | 2 900 000 |  |  |  | 100 000 | 2 800 000 | 0 | 0 |
|  | 1. Środki własne |  | 435 000 |  |  |  |  | 100 000 | 335 000 |  |  |
|  | 2. Środki UE (RPO lub PROW) |  | 2 465 000 |  |  |  |  | 0 | 2 465 000 |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Projekt i budowa kanalizacji w m. Rajec Poduchowny | 2010-2013 | 3 600 000 | 3 100 000 |  |  |  | 100 000 | 1 542 500 | 1 617 500 | 340 000 |
|  | 1. Środki własne |  | 965 000 |  |  |  |  | 100 000 | 225 000 | 300 000 | 340 000 |
|  | 2. Środki UE (RPO lub PROW) |  | 2 635 000 | 2 635 000 |  |  |  |  | 1 317 500 | 1 317 500 |  |
|  | 3. Inne źródła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Projekt i budowa kanalizacji w m. Siczki | 2010-2013 | 1 900 000 | 1 600 000 |  |  |  | 100 000 | 880 000 | 920 000 | 0 |
|  | 1. Środki własne |  | 540 000 |  |  |  |  | 100 000 | 200 000 | 240 000 |  |
|  | 2. Środki UE (RPO lub PROW) |  | 1 360 000 |  |  |  |  |  | 680 000 | 680 000 |  |
|  | 3. Inne źródła |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 7. | Projekt i budowa kanalizacji w m. Piotrowice | 2010-2013 | 1 250 000 | 1 000 000 |  |  |  | 50 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
|  | 1. Środki własne |  | 400 000 |  |  |  |  | 50 000 |  |  | 350 000 |
|  | 2. Środki UE (RPO lub PROW) |  | 850 000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 850 000 |
|  | 3. Inne źródła |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | RAZEM |  | 38 448 196 | 34 964 138 | 0 | 3 594 244 | 7 085 029 | 7 741 982 | 8 690 100 | 6 005 100 | 5 331 740 |
|  | 1. Środki własne |  | 9 039 673 | 0 | 0 | 1 261 786 | 1 317 187 | 1 974 140 | 1 484 140 | 1 264 140 | 1 738 280 |
|  | 2. Środki UE |  | 29 408 523 | 24 733 523 | 0 | 2 332 458 | 5 767 842 | 5 767 842 | 7 205 960 | 4 740 960 | 3 593 460 |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady | Koszty kwalifikowane | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INNE INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO |
| 1. | Zamknięcie składowiska | 2007-2008 | 751 013 |  | 699 013 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. Środki własne |  | 98 000 |  | 46 000 | 52 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła (WFOŚiGW) |  | 653 013 |  | 653 013 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zakup kontenera sanitarnego | 2007 | 31 500 |  | 31 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 31 500 |  | 31 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | 782 513 | 751 013 | 730 513 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. Środki własne |  | 129 500 | 0 | 77 500 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Inne źródła |  | 653 013 | 0 | 653 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program 2.	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH |
| 1. | Przebudowa drogi 699 i skrzyżowania z drogą 737 | 2007-2009 | 558 000 | 205 000 | 250 000 | 103 000 |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 558 000 | 205 000 | 250 000 | 103 000 |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Projekt i budowa drogi Gzowice Folwark - Klwatka | 2007-2008 | 535 000 | 35 000 | 500 000 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 80 250 | 35 000 | 45 250 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE (RPO) |  | 454 750 | 0 | 454 750 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Projekt i budowa drogi Gzowice Kolonia - Słupica | 2007-2008 | 605 000 | 5 000 | 600 000 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 90 750 | 5 000 | 85 750 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE (RPO) |  | 514 250 | 0 | 514 250 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Projekt i budowa drogi Natolin - Rajec Szlachecki - Rajec Poduchowny - droga wojewódzka | 2008-2009 | 750 000 |  | 30 000 | 720 000 |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 112 500 |  | 30 000 | 82 500 |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE (RPO) |  | 637 500 |  | 0 | 637 500 |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5. | Remont drogi na Kozaczkę | 2009-2010 | 600 000 |  |  | 30 000 | 570 000 | 0 | 0 |  |
|  | 1. Środki własne |  | 90 000 |  |  | 30 000 | 60 000 |  |  |  |
|  | 2. Środki UE (RPO) |  | 510 000 |  |  | 0 | 510 000 |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 6. | Projekt i budowa ul. Nadrzecznej w Jedlni | 2009-2010 | 500 000 |  |  | 20 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. Środki własne |  | 75 000 |  |  | 20 000 | 55 000 |  |  |  |
|  | 2. Środki UE (RPO ) |  | 425 000 |  |  | 0 | 425 000 |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 7. | Budowa dróg gminnych lokalnych* | 2007-2013 | 4 779 206 | 1 517 335 | 747 925 | 744 155 | 716 521 | 470 760 | 287 880 | 294 630 |
|  | 1. Środki własne |  | 3 979 206 | 1 267 335 | 497 925 | 694 155 | 466 521 | 470 760 | 287 880 | 294 630 |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Inne źródła |  | 800 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Budowa innych dróg lokalnych | 2007-2013 | 2 000 000 |  | 300 000 | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
|  | 1. Środki własne |  | 2 000 000 |  | 300 000 | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
|  | RAZEM |  | 10 327 206 | 1 762 335 | 2 427 925 | 1 867 155 | 2 016 521 | 870 760 | 687 880 | 694 630 |
|  | 1. Środki własne |  | 6 985 706 | 1 512 335 | 1 208 925 | 1 179 655 | 831 521 | 870 760 | 687 880 | 694 630 |
|  | 2. Środki UE |  | 2 541 500 | 0 | 969 000 | 637 500 | 935 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Inne źródła |  | 800 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa dróg gminnych lokalnych* |
| 1. | Aleksandrów - podbudowa | 2007 | 147 873 | 147 873 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 147 873 | 147 873 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sadków - Natolin - przebudowa | 2007 | 182 246 | 182 246 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 82 246 | 82 246 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła (SIWRM) |  | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gzowice - Budy Gzowskie - II etap | 2007 | 115 383 | 115 383 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 65 383 | 65 383 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła (FOGR) |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jedlnia Letnisko ul. Żwirowa | 2007 | 149 082 | 149 082 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 149 082 | 149 082 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Jedlnia Letnisko ul. Andersena | 2007 | 31 424 | 31 424 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 31 424 | 31 424 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Droga wojewódzka - Dawidów - II etap | 2007 | 168 000 | 168 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 68 000 | 68 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła (SIWRM) |  | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Myśliszewice-Przecinka - podbudowa | 2007 | 287 000 | 287 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 287 000 | 287 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cudnów Czworaki - podbudowa | 2007 | 121 527 | 121 527 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 121 527 | 121 527 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Myśliszewice-Przecinka - podbudowa | 2007 | 70 000 | 70 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 70 000 | 70 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Budy Gzowskie - podbudowa | 2007 | 244 800 | 244 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 244 800 | 244 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Dawidów - podbudowa | 2008 | 129 200 |  | 129 200 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 129 200 |  | 129 200 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |

| 12. | Maryno - II etap | 2008 | 310 100 |  | 310 100 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Środki własne |  | 110 100 |  | 110 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła (SIWRM) |  | 200 000 |  | 200 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Maryno (przedł. Warszawskiej) - II etap | 2008 | 177 625 |  | 177 625 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 127 625 |  | 127 625 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła (FOGR) |  | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Rajec Poduchowny - Dworskie | 2008 | 40 000 |  | 40 000 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 40 000 |  | 40 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 15. | Rajec Szlachecki (za wiaduktem) - II etap | 2008 | 91 000 |  | 91 000 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 91 000 |  | 91 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 16. | Aleksandrów - II etap | 2009 | 189 840 |  |  | 189 840 |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 139 840 |  |  | 139 840 |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła (FOGR) |  | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| 17. | Słupica - Maryno - podbudowa | 2009 | 207 815 |  |  | 207 815 |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 207 815 |  |  | 207 815 |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 18. | Myśliszewice - Przecinka - II etap | 2009 | 346 500 |  |  | 346 500 |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 346 500 |  |  | 346 500 |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła (SIWRM) |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 19. | Natolin - nakladka | 2010 | 176 320 |  |  |  | 176 320 |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 176 320 |  |  |  | 176 320 |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 20. | Dawidów - II etap | 2010 | 133 000 |  |  |  | 133 000 |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 133 000 |  |  |  | 133 000 |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 21. | Budy Gzowskie - II etap | 2010 | 252 000 |  |  |  | 252 000 |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 52 000 |  |  |  | 52 000 |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła (SIWRM) |  | 200 000 |  |  |  | 200 000 |  |  |  |
| 22. | Rajec Szlachecki - Kędzierskiego - nakładka | 2010 | 30 100 |  |  |  | 30 100 |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 30 100 |  |  |  | 30 100 |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 23. | Cudnów Czworaki - II etap | 2010 | 125 101 |  |  |  | 125 101 |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 75 101 |  |  |  | 75 101 |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła (FOGR) |  | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  |  |  |
| 24. | droga graniczna: Sadków - Rajec Szlachecki - podbudowa | 2011 | 132 300 |  |  |  |  | 132 300 |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 132 300 |  |  |  |  | 132 300 |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 25. | Sadkow - droga graniczna - podbudowa | 2011 | 67 200 |  |  |  |  | 67 200 |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 67 200 |  |  |  |  | 67 200 |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 26. | Myśliszewice - Rajec Szlachecki - podbudowa | 2011 | 102 900 |  |  |  |  | 102 900 |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 102 900 |  |  |  |  | 102 900 |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 27. | Sadków - nakładka | 2011 | 168 360 |  |  |  |  | 168 360 |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 168 360 |  |  |  |  | 168 360 |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 28. | Słupica - Maryno - II etap | 2012 | 156 100 |  |  |  |  |  | 156 100 |  |
|  | 1. Środki własne |  | 156 100 |  |  |  |  |  | 156 100 |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 29. | Sadków - granica gm. - podbudowa | 2012 | 47 600 |  |  |  |  |  | 47 600 |  |
|  | 1. Środki własne |  | 47 600 |  |  |  |  |  | 47 600 |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 30. | Lasowice - nakładka | 2012 | 84 180 |  |  |  |  |  | 84 180 |  |
|  | 1. Środki własne |  | 84 180 |  |  |  |  |  | 84 180 |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 31. | Groszowice - nakładka | 2013 | 294 630 |  |  |  |  |  |  | 294 630 |
|  | 1. Środki własne |  | 294 630 |  |  |  |  |  |  | 294 630 |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | RAZEM |  | 4 779 206 | 1 517 335 | 747 925 | 744 155 | 716 521 | 470 760 | 287 880 | 294 630 |
|  | 1. Środki własne |  | 3 979 206 | 1 267 335 | 497 925 | 694 155 | 466 521 | 470 760 | 287 880 | 294 630 |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Inne źródła |  | 800 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO |
| 1. | Modernizacja oświetlenia | 2007 | 90 000 | 90 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 13 278 | 13 278 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła (WFOŚiGW) |  | 76 722 | 76 722 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa oświetlenia | 2007-2013 | 850 000 | 236 722 | 200 000 | 150 000 | 113 278 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | 1. Środki własne |  | 850 000 | 236 722 | 200 000 | 150 000 | 113 278 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM |  | 940 000 | 326 722 | 200 000 | 150 000 | 113 278 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | 1. Środki własne |  | 863 278 | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 113 278 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program 3.	Rozwój lokalnej infrastruktury społecznej

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady | Koszty kwalifikowane | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ, SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ |
| 1. | Budowa monitoringu w szkołach | 2007-2008 | 288 095 |  | 144 095 | 144 000 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 288 095 |  | 144 095 | 144 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa sali gimnastycznej w Słupicy | 2008 | 1 150 000 | 1 100 000 |  | 1 150 000 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 820 000 |  |  | 820 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3.PRBSWM |  | 330 000 |  |  | 330 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach | 2007-2009 | 1 920 000 | 1 920 000 | 50 000 | 100 000 | 1 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. Środki własne |  | 288 000 |  | 50 000 | 100 000 | 138 000 |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE (RPO) |  | 1 632 000 |  | 0 | 0 | 1 632 000 |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4. | Projekt kompleksu oświatowego w Jedlni Letnisko - Przedszkole | 2009-2010 | 800 000 | 760 000 |  |  | 40 000 | 760 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. Środki własne |  | 154 000 |  |  |  | 40 000 | 114 000 |  |  |  |
|  | 2. Środki UE (RPO) |  | 646 000 |  |  |  | 0 | 646 000 |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. | Projekt kompleksu oświatowego w Jedlni - sala gimnastyczna | 2010-2013 | 1 260 000 | 1 200 000 |  |  |  | 60 000 | 0 | 1 200 000 | 0 |
|  | 1. Środki własne |  | 900 000 |  |  |  |  | 60 000 |  | 840 000 |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 3. Inne źródła (PRBSWM) |  | 360 000 |  |  |  |  | 0 |  | 360 000 |  |
|  | RAZEM |  | 5 418 095 |  | 194 095 | 1 394 000 | 1 810 000 | 820 000 | 0 | 1 200 000 | 0 |
|  | 1. Środki własne |  | 2 450 095 |  | 194 095 | 1 064 000 | 178 000 | 174 000 | 0 | 840 000 | 0 |
|  | 2. Środki UE |  | 2 278 000 |  | 0 | 0 | 1 632 000 | 646 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Inne źródła |  | 690 000 |  | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 |
| DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ |
| 1. | Zakup samochodu dla OSP Jedlnia Letnisko | 2008 | 470 000 |  |  | 470 000 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła (WFOŚiGW) |  | 420 000 |  |  | 420 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zakup samochodu dla OSP Słupica | 2009 | 250 000 |  |  |  | 250 000 |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 25 000 |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła (WFOŚiGW) |  | 225 000 |  |  |  | 225 000 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | 720 000 |  | 0 | 470 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. Środki własne |  | 75 000 |  | 0 | 50 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Inne źródła |  | 645 000 |  | 0 | 420 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ |
| 1. | Budowa monitoringu w Urzędzie Gminy | 2007 | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zakup kserokopiarki, sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania | 2007-2013 | 130 000 |  | 41 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
|  | 1. Środki własne |  | 130 000 |  | 41 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Klimatyzacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy | 2008 | 60 000 |  |  | 60 000 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 60 000 |  |  | 60 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | 240 000 |  | 91 000 | 73 000 | 13 000 | 13 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
|  | 1. Środki własne |  | 240 000 |  | 91 000 | 73 000 | 13 000 | 13 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INNE INWESTYCJE |
| 1. | Zamknięcie składowiska | 2007-2008 | 751 013 |  | 699 013 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. Środki własne |  | 98 000 |  | 46 000 | 52 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła (WFOŚiGW) |  | 653 013 |  | 653 013 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zakup kontenera sanitarnego | 2007 | 31 500 |  | 31 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Środki własne |  | 31 500 |  | 31 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Środki UE |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Inne źródła |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | 782 513 | 751 013 | 730 513 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. Środki własne |  | 129 500 | 0 | 77 500 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Środki UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Inne źródła |  | 653 013 | 0 | 653 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  | Okres realizacji | Łączne nakłady | Koszty kwalifikowane | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM INWESTYCJE | 2007-2013 | 63 966 319 |  | 3 279 374 | 11 246 769 | 13 755 184 | 12 004 781 | 9 630 860 | 7 957 980 | 6 091 370 |
|  | 1. Środki własne |  | 21 741 406 |  | 2 200 244 | 4 902 551 | 3 302 842 | 3 555 939 | 2 424 900 | 2 857 020 | 2 497 910 |
|  | 2. Środki UE |  | 39 137 505 |  | 0 | 5 244 218 | 10 077 342 | 8 198 842 | 7 205 960 | 4 740 960 | 3 593 460 |
|  | 3. Inne źródła |  | 3 087 408 |  | 1 079 130 | 1 100 000 | 375 000 | 250 000 | 0 | 360 000 | 0 |